智能设备报修系统
项目规划文档

Smart Device Repair Reporting System

技术栈：微信小程序原生开发 + DeepSeek AI
目标场景：工厂设备报修
文档日期：2026年6月9日

# 目录

一、项目概述

二、角色与核心流程

三、页面结构

四、文件目录结构

五、数据模型设计

六、AI分析流程设计

七、页面间跳转关系

八、关键设计决策

九、开发顺序建议

十、注意事项与风险

# 一、项目概述

项目名称：智能设备报修系统(Smart Device Repair Reporting System)

本项目面向工厂场景，旨在为工人和管理员提供一套高效的设备故障报修与处理流程。工人可通过拍照和文字描述提交故障报修，系统借助 DeepSeek AI 自动分析故障类型、紧急程度并给出处理建议；管理员则可以在后台查看全部工单并推进处理状态。

# 二、角色与核心流程

## 2.1 角色定义

工人(Worker)：一线操作人员，发现设备故障后进行报修操作，可查看自己的报修记录和工单状态。

管理员(Admin)：维修主管或车间管理人员，可查看全部工单列表，筛选不同状态的工单，修改工单处理状态并添加处理备注。

## 2.2 工人端流程

1. 进入小程序，选择"工人"身份

2. 在报修页拍照(支持多张)并填写故障文字描述

3. 点击"AI分析"按钮，系统调用DeepSeek API分析故障

4. 查看AI分析结果(故障类型、紧急程度、建议处理方式)

5. 确认无误后提交报修，生成工单

6. 在"我的报修"中跟踪工单处理状态

## 2.3 管理员端流程

1. 进入小程序，选择"管理员"身份

2. 在工单列表页查看所有报修工单

3. 使用状态筛选(待处理/处理中/已完成)快速定位

4. 点击工单查看详情(含AI分析结果和现场照片)

5. 修改工单状态并添加处理备注

6. 处理完成后标记为"已完成"

# 三、页面结构

| 页面 | 路径 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录/角色选择 | pages/login/login | 普通页 | 首次进入选择"工人"或"管理员" |
| 提交报修 | pages/repair/repair | Tab页 ✓ | 拍照、填写故障描述、触发AI分析、提交 |
| 工单列表 | pages/orders/orders | Tab页 ✓ | 工人看自己的，管理员看全部；支持状态筛选 |
| 我的 | pages/mine/mine | Tab页 ✓ | 个人信息、切换身份、关于 |
| 工单详情 | pages/order-detail/order-detail | 普通页 | 工单完整信息 + AI分析结果 + 状态流转 |
| AI分析结果 | pages/ai-result/ai-result | 普通页 | 展示AI分析详情(故障类型/紧急程度/建议) |

底部 TabBar(3项)：报修 | 工单 | 我的

# 四、文件目录结构

以下是完整的项目目录结构规划，按功能和职责分层组织：

CCyuanma/                              # 项目根目录
│
├── app.js                             # 小程序入口，全局数据、角色管理
├── app.json                           # 全局配置(窗口、tabBar、页面路由)
├── app.wxss                           # 全局样式变量
├── project.config.json                # 开发者工具项目配置
├── sitemap.json                       # 微信SEO配置
│
├── pages/                             # 📄 页面目录(6个页面)
│   ├── login/                         # 登录/角色选择
│   │   ├── login.js                   # 角色选择逻辑、身份存储
│   │   ├── login.json                 # 页面配置
│   │   ├── login.wxml                 # 页面结构
│   │   └── login.wxss                 # 页面样式
│   │
│   ├── repair/                        # 提交报修 (Tab页)
│   │   ├── repair.js                  # 表单逻辑、拍照、调AI、提交工单
│   │   ├── repair.json
│   │   ├── repair.wxml                # 表单：设备信息+拍照区+描述+提交按钮
│   │   └── repair.wxss
│   │
│   ├── orders/                        # 工单列表 (Tab页)
│   │   ├── orders.js                  # 角色判断 → 拉取不同数据范围
│   │   ├── orders.json
│   │   ├── orders.wxml                # 列表 + 状态筛选栏
│   │   └── orders.wxss
│   │
│   ├── mine/                          # 我的 (Tab页)
│   │   ├── mine.js                    # 个人中心、身份切换入口
│   │   ├── mine.json
│   │   ├── mine.wxml                  # 头像、角色标识、菜单列表
│   │   └── mine.wxss
│   │
│   ├── order-detail/                  # 工单详情
│   │   ├── order-detail.js            # 数据加载、状态修改(管理员权限)
│   │   ├── order-detail.json
│   │   ├── order-detail.wxml          # 完整信息 + AI结果卡片 + 操作按钮
│   │   └── order-detail.wxss
│   │
│   └── ai-result/                     # AI分析结果
│       ├── ai-result.js               # 接收AI结果、展示、确认提交
│       ├── ai-result.json
│       ├── ai-result.wxml             # 故障类型/紧急程度/建议卡片
│       └── ai-result.wxss
│
├── components/                        # 🧩 自定义组件(3个)
│   ├── order-card/                    # 工单卡片(列表页复用)
│   │   ├── order-card.js
│   │   ├── order-card.json
│   │   ├── order-card.wxml
│   │   └── order-card.wxss
│   │
│   ├── status-tag/                    # 状态标签(待处理/处理中/已完成)
│   │   ├── status-tag.js
│   │   ├── status-tag.json
│   │   ├── status-tag.wxml
│   │   └── status-tag.wxss
│   │
│   └── image-uploader/                # 图片选择器(拍照+预览+删除)
│       ├── image-uploader.js
│       ├── image-uploader.json
│       ├── image-uploader.wxml
│       └── image-uploader.wxss
│
├── utils/                             # ⚙️ 工具模块(4个)
│   ├── api.js                         # DeepSeek API 调用封装
│   ├── storage.js                     # 本地存储读写封装(wx.Storage)
│   ├── util.js                        # 通用工具函数(时间格式化、ID生成等)
│   └── constants.js                   # 常量定义(状态枚举、紧急程度枚举)
│
├── models/                            # 📦 数据层
│   └── order.js                       # 工单CRUD(基于本地Storage模拟数据库操作)
│
├── images/                            # 🖼️ 静态资源
│   ├── icons/                         # tabBar图标、功能图标
│   └── empty.png                      # 空状态占位图
│
└── styles/                            # 🎨 公共样式
    └── common.wxss                    # 公共CSS变量、工具类、主题色定义

# 五、数据模型设计

## 5.1 工单 RepairOrder

工单是系统的核心数据实体，包含设备信息、故障描述、AI分析结果和状态流转记录。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 工单号，格式：WO + 日期 + 序号，如 WO20260609001 |
| deviceName | String | 设备名称，如 冲压机A-03 |
| deviceCode | String | 设备编号/资产编号 |
| faultDesc | String | 故障描述(工人填写的文字说明) |
| images | Array<String> | 故障照片路径数组(本地临时路径或base64) |
| aiFaultType | String | AI判断的故障类型，如 液压系统故障 |
| aiUrgency | String | AI评估的紧急程度：低 / 中 / 高 / 紧急 |
| aiSuggestion | String | AI给出的处理建议 |
| aiConfidence | Number | AI置信度，范围 0 ~ 1 |
| status | String | 工单状态：pending / processing / completed |
| statusLog | Array<Object> | 状态变更日志：[{status, time, operator}] |
| processorNote | String | 管理员填写的处理备注 |
| submitterName | String | 提交人姓名 |
| submitterId | String | 提交人工号 |
| createdAt | Number | 创建时间(Unix时间戳，毫秒) |
| updatedAt | Number | 最后更新时间(Unix时间戳，毫秒) |

## 5.2 用户身份 UserProfile

用户身份存储在本地 Storage 中，结构简单：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 用户标识，如工号 WK001 |
| name | String | 用户姓名 |
| role | String | 角色：'worker'(工人)或 'admin'(管理员) |

# 六、AI分析流程设计

## 6.1 调用流程

① 工人在提交页拍照(支持1~3张)并填写故障文字描述

② 点击"AI智能分析"按钮

③ 前端调用 utils/api.js → analyzeFault(imagePaths, description)

④ api.js 将图片读取为 base64，构造 JSON 请求体

⑤ 发送 POST 请求至 DeepSeek Chat Completions API

⑥ DeepSeek 返回分析结果(JSON格式)

⑦ 跳转至 ai-result 页面，以卡片形式展示分析结果

⑧ 用户查看确认后，将分析结果连同报修信息一并存入工单

## 6.2 Prompt 设计

系统提示词(System Prompt)是整个AI分析质量的关键，设计如下：

"你是一位经验丰富的工厂设备维修专家。请根据提供的设备故障图片和工人的描述，进行专业分析。

请严格按照以下JSON格式返回分析结果，不要包含任何其他文字：
{
  "faultType": "故障类型，如：机械故障、电气故障、液压系统故障、控制系统故障等",
  "urgency": "紧急程度：低/中/高/紧急",
  "suggestion": "具体的处理建议，2-4句话",
  "confidence": 置信度数值，0到1之间
}

紧急程度判断标准：
- 低：不影响正常生产，可计划性维修
- 中：影响生产效率，建议本周内处理
- 高：严重影响生产，需尽快安排维修
- 紧急：存在安全隐患或导致停产，需立即停机处理"

## 6.3 API 配置参数

| 参数项 | 配置值 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://api.deepseek.com/chat/completions |
| 请求方式 | POST |
| Content-Type | application/json |
| 认证方式 | Bearer Token(Header: Authorization: Bearer <API_KEY>) |
| 模型 | deepseek-chat(支持 vision 多模态能力) |
| 图片格式 | base64 编码，支持 jpg/png，单张建议不超过 2MB |

# 七、页面间跳转关系

以下是系统中各页面之间的导航关系图：

┌─────────────────┐
          ┌────────>│   工单详情       │<────────┐
          │         │  order-detail    │         │
          │         └─────────────────┘         │
          │               ▲                     │
          │               │ 点击卡片             │
          │               │                     │
  ┌───────┴──────┐  ┌─────┴──────┐  ┌──────────┴──────┐
  │   提交报修    │  │  工单列表   │  │     我的         │
  │   repair     │  │  orders    │  │     mine         │
  │   (Tab1)     │  │  (Tab2)    │  │    (Tab3)        │
  └──────────────┘  └────────────┘  └─────────────────┘
        │                                    │
        │ AI分析后跳转                        │ 切换身份
        ▼                                    ▼
  ┌──────────────┐                 ┌─────────────────┐
  │  AI分析结果   │                 │   角色选择页     │
  │  ai-result   │                 │     login       │
  └──────────────┘                 └─────────────────┘

核心跳转规则：

TabBar页面(repair / orders / mine)通过底部导航栏自由切换

点击工单卡片 → navigateTo 进入 order-detail

提交报修触发AI分析 → navigateTo 进入 ai-result

AI结果确认 → navigateBack 返回，同时保存工单

角色切换 → redirectTo 跳转 login 页重新选择

# 八、关键设计决策

| 决策点 | 方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 数据存储 | wx.Storage(本地存储) | MVP阶段不使用云服务，用Storage API模拟数据库的CRUD操作，简单高效。 |
| 角色管理 | Storage存储 + 全局读取 | 用户选择角色后存入本地，app.js在onLaunch时读取并挂载到全局，所有页面通过getApp()获取。 |
| 图片处理 | wx.chooseMedia 拍照 + 本地临时路径 | 不涉及云存储，图片暂存本地临时路径。传给DeepSeek时转为base64，工单中保留路径引用。 |
| 状态流转 | pending → processing → completed | 单向线性流转，由管理员手动推进。每次变更记录到statusLog数组，全程可追溯。 |
| 工单编号 | WO + 日期(8位) + 序号(3位) | 如 WO20260609001，简洁可读。序号基于当天已有工单数自增。 |
| AI调用时机 | 先分析 → 展示结果 → 用户确认 → 保存 | 工人可看到AI分析结果后再决定是否提交，避免AI误判导致的无效工单。 |
| TabBar设计 | 报修 ¦ 工单 ¦ 我的(3项) | 结构清晰，覆盖工人和管理员的核心操作路径。工单列表页根据角色自动切换数据范围。 |
| 组件拆分 | 3个自定义组件 | order-card(列表复用)、status-tag(状态展示)、image-uploader(图片上传)，遵循DRY原则。 |

# 九、开发顺序建议

按以下7个阶段逐步推进，每个阶段产出可验证的成果：

| 阶段 | 内容 | 产出标准 |
| --- | --- | --- |
| P1 - 项目骨架 | 创建项目配置文件(app.json/app.js/app.wxss)、注册6个页面路由、配置TabBar、页面空壳文件 | 在微信开发者工具中正常运行，TabBar可切换 |
| P2 - 角色系统 | login页UI和逻辑、storage.js封装、角色存储与读取、app.js全局状态管理 | 可选择角色，角色信息可在各页面获取 |
| P3 - 报修功能 | repair页表单、image-uploader组件(拍照/选图/预览/删除)、表单验证、model/order.js本地保存 | 工人可填写报修信息并拍照，提交后存入本地 |
| P4 - AI分析 | utils/api.js DeepSeek调用封装、ai-result页UI、图片base64转换、AI结果解析与展示 | 拍照后可触发AI分析，展示故障类型/紧急程度/建议 |
| P5 - 工单列表 | orders页、order-card组件、status-tag组件、角色判断逻辑、状态筛选功能 | 工人看到自己的工单，管理员看到全部，可按状态筛选 |
| P6 - 管理功能 | order-detail页完整信息展示、管理员状态修改按钮、处理备注输入、statusLog记录 | 管理员可修改工单状态并填写备注 |
| P7 - 收尾完善 | mine页、切换身份功能、空状态处理、异常提示、UI细节打磨 | 功能完整、体验流畅的可交付版本 |

# 十、注意事项与风险

## 10.1 安全风险

■ API Key 暴露：

DeepSeek API Key 写在 app.js 或 api.js 中会随小程序包分发，存在被反编译获取的风险。MVP阶段可接受，正式上线前必须增加后端代理层，由后端持有Key，前端通过后端接口间接调用AI分析。

■ 数据安全：

本地Storage数据仅存在于用户手机中，卸载小程序即丢失全部数据，且多设备之间数据不互通。对于工厂场景，建议后续引入后端数据库实现持久化。

■ 域名白名单：

微信小程序要求所有网络请求的目标域名必须在后台配置为合法域名。需登录微信公众平台 → 开发管理 → 开发设置 → 服务器域名，将 api.deepseek.com 加入 request合法域名。开发阶段可在开发者工具中关闭域名校验。

## 10.2 功能限制

本地存储上限为10MB，图片以base64方式存储会较快占满空间。建议措施：限制每次报修最多上传3张照片，且上传前对图片进行压缩处理。

无后端意味着无法实现消息推送通知、多端数据同步、数据备份等功能。

工人和管理员的数据在同一台设备上以同一份Storage存储，实际工厂使用时需要每位员工使用自己专属的设备。

## 10.3 后续演进方向

引入后端服务(推荐 Node.js + MySQL 或 Java Spring Boot)，实现真正的数据持久化和多端数据同步

增加消息推送能力(微信订阅消息)，管理员实时收到新工单通知

增加数据统计看板(故障类型分布饼图、平均维修时效、设备故障频次排行等)

增加设备台账管理模块，为每个设备生成二维码，扫码即可查看设备信息和历史维修记录

对接企业微信，实现组织架构同步、快捷登录和消息通知

支持离线模式：无网络时暂存报修信息，联网后自动同步提交

— 文档结束 —

智能设备报修系统 · 项目规划文档 · 2026年6月9日